HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
DEL PROYECTO DENOMINADO “VIARIO EN EL POLÍGONO D5”, EN CAÑADA
DEL RIO, T.M. DE PÁJARA 2021

En Pájara, en la fecha que figura “ut infra”.

# REUNIDOS
De una parte Don Pedro Armas Romero, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara,

De otra parte Don Luis Fidel Rodríguez Cabrera, mayor de edad, con D.N.I. nº42.888.969-H, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Doctor Peña Yanez nº2, Centro Comercial Las Granadas, Local B2 de Puerto del Rosario,
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de Pájara, en la representación legal que le otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

El segundo, en nombre y representación, como Administrador Solidario, de la entidad OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, S.L., con C.I.F. B-76140953, domiciliada en la Calle Doctor Peña Yanez 2, Centro Comercial Las Granadas, Local B2 de Puerto del Rosario, constituida mediante Escritura de Constitución autorizada por el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, Don Emilio Romero Fernández, de fecha 19 de noviembre de 2012, con el nº 2168 de su protocolo, cuya representación ostenta en virtud de Escritura elevación a publico de acuerdos sociales de nombramientos de cargos, formalizada ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, Don Emilio Romero Fernández, de fecha 30 de octubre de 2020, con el nº 3284 de su protocolo, cuya representación ostenta en virtud de la referida escritura de Constitución, manifestando este último tener plena capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en esta materia.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Previa manifestación del Sr. Rodríguez, de la subsistencia del cargo y facultades, los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato administrativo de obras, con base en los siguientes,

# ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.- Por Resolución de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº 4911/2021, de 30 de agosto, se aprueba el expediente para la contratación de las OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “VIARIO EN EL POLÍGONO D5”, EN CAÑADA DEL RIO, T.M. DE PÁJARA 2021.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
II.- Mediante Acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 23 de septiembre, se lleva a cabo la clasificación de las ofertas, quedando clasificada en primer lugar la mercantil OBRAS PUBLICAS CANARIAS S.L., por lo que en fecha 29 de septiembre de 2021, se le requiere a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público para que presente la documentación establecida en la Cláusula 18.2 PCA si no se hubiera aportado con anterioridad, así como la garantía definitiva por importe de 53.520,29 €.
III.- Que con fecha 06 de octubre de 2021, por la entidad OBRAS PUBLICAS CANARIAS
S.L. se ha presentado la documentación requerida así como la constitución de la garantía definitiva mediante Seguro de caución de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SA número 2021/34484 de la póliza número 1008091, por importe de cincuenta y

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

tres mil quinientos veinte euros con veintinueve céntimos (53.520,29 €), en concepto de garantía definitiva, de 2 de octubre, se resolvió la adjudicación a favor de OBRAS PUBLICAS CANARIAS S.L. enviándole la notificación de la misma con fecha 21 de octubre.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

# CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Pájara contrata con OBRAS PUBLICAS CANARIAS S.L. quien se compromete, a realizar las OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “VIARIO EN EL POLÍGONO D5”, EN CAÑADA DEL RIO, T.M. DE PÁJARA 2021, objeto de la presente
contratación, con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que se anexan al presente, así como de la propuesta presentada a la licitación, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna formando parte del presente contrato.
SEGUNDA.- El precio del contrato se establece en la cantidad de un millón setenta mil cuatrocientos cinco euros con setenta y cuatro céntimos (1.070.405,74 €), a los que habrá que añadir setenta y cuatro mil novecientos veintiocho euros con cuarenta céntimos (74.928,40 €) en concepto de IGIC, resultando un total de un millón ciento cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro euros con catorce céntimos (1.145.334,14€), que serán abonados de conformidad con la Cláusula 9 del Pliego de cláusulas administrativas particulares de su razón.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

TERCERA.- Duración del contrato. El contrato tendrá un plazo de duración de cinco (5) meses a contar desde la iniciación de las mismas, en los términos fijados en la Cláusula 11 del Pliego de cláusulas administrativas particulares de su razón.

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración garantía definitiva mediante Seguro de caución de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SA número 2021/34484 de la póliza número 1008091, por importe de cincuenta y tres mil quinientos veinte euros con veintinueve céntimos (53.520,29 €), en concepto de garantía definitiva.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

QUINTA.- El régimen de penalidades por demora será el establecido en la Cláusula nº 29 del Pliego de cláusulas administrativas particulares de su razón.

SEXTA.- Atendiendo a la duración del contrato, así como a lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, y a la cláusula diez del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no procederá la revisión de precios durante la vigencia del contrato.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
SEPTIMA.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION.- En virtud de lo establecido en el artículo 202 LCSP se establecen como condiciones especiales de ejecución las establecidas en la Cláusula 26.9 PCA.
El incumplimiento de estos compromisos durante la ejecución de las obras, supondría la imposición de penalidades según lo establecido en los artículos 192 y 264 de la LCSP.
OCTAVA.- Asimismo y en virtud de la oferta presentada la mercantil adjudicataria se compromete por el presente contrato:
- Compromiso Material Pavimentación……………… 10 %
- Empleo De Pavimentos Descontaminantes………. SI
- Experiencia profesional:
Técnico competente con experiencia en 6 obras.

obras.

Encargado de obra con la cualificación de oficial de primera con experiencia en 11

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
NOVENA.- El presente contrato tiene naturaleza administrativa, y cualquier interpretación en la ejecución del presente contrato, será dictada por el órgano de contratación, previa audiencia del contratista, siendo la resolución firme en vía administrativa y sólo susceptible de revisión en vía jurisdiccional ante los tribunales contenciosos-administrativos de Canarias.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman electrónicamente el presente contrato en Pájara, con la intervención del Secretario General a efectos de fedatario en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 letra i) del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la fecha que figura "ut infra".
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

El Alcalde,	El Adjudicatario,
Fdo.: Pedro Armas Romero.	Fdo.: Luis Fidel Rodríguez Cabrera.

El Secretario General

Fdo. Juan Manuel Juncal Garrido.-
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

# PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA “VIARIO EN EL POLÍGONO D5”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

I DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 13, 28, 99 123 y 124 , D.A .Cuarta de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UE y 21014/24, de 26 de febrero – en adelante LCSP-)

1.1.- El objeto del contrato será la realización de la Obra “Viario en el polígono D5”.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Dicho objeto corresponde con los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:
- 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación.
- 45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables.
- 45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2021.

1.3.- El contrato de obra se refiere a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Además por el Arquitecto Municipal se considera que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en la ejecución de las obras dificultaría técnicamente la correcta ejecución del mismo, ya que La coordinación en el tiempo de los diferentes contratos para la ejecución simultánea de una obra es de difícil solución, ya que de surgir algún problema durante la contratación o ejecución del contrato de alguno de los lotes, éste arrastraría a los demás.

A esto hay que sumar la dificultad para la coordinación de ejecución de prestaciones sin un jefe de obra único y la complejidad del cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en las obras cuando aparecen varios contratistas simultáneamente en lugar de uno principal y otros subcontratados.

1.4.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente la persona adjudicataria, una vez aprobado por la Administración.

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por la persona adjudicataria, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

A los efectos exigidos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con la presente contratación es la realización de las obras del proyecto denominado "VIARIO EN EL POLÍGONO D5 ", en Cañada del Río, T.M. de Pájara.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

El objetivo de esta obra es dar solución a los problemas principales que identificamos en la trama urbana de Costa Calma, en donde el principal punto a tratar es la conexión entre los servicios del polígono P5.

La presente obra tiene la intención de dotar a Costa Calma de unos servicios lúdicos necesarios para el esparcimiento y disfrute ciudadano. El área de intervención que afecta el proyecto tiene la difícil tarea de dar solución a un problema de escala mayor, en el que se ve como el Polígono D-5 de Costa calma está sufriendo modificaciones puntuales de manera independiente sin una organización de ámbito general.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

En esta zona se puede ver como aparecen edificios públicos de diferente índole: administrativo, deportivo, sanitario y de esparcimiento ; como es el campo de fútbol municipal, el campo de futbol sala, la estación de Guaguas, La tenencia de Alcaldía, el Ambulatorio de Costa Calma y el más reciente el área de juegos infantil, que se ejecutará próximamente entre la estación de Guaguas y el campo de futbol-sala, todos ellos ejecutados de manera independiente, sin una ordenación que resuelva sus espacios intersticiales, ni lo que sucede en sus espacios anexos como es el barranco que precede el campo de futbol-sala, por lo que también se le dará una solución arquitectónica cubriendo el cauce del mismo y ejecutando una zona peatonal sobre este.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Es por esto que la intervención, cuyo ámbito de actuación abarca unos 4.784,20m2; tendrá el objetivo de dotar a la zona y los servicios públicos alojados en este polígono, de una conectividad entre sí, a través de un espacio urbano configurado con un lenguaje arquitectónico homogéneo, y así, poder entender todos los servicios públicos como un conjunto ordenado y uniforme, aunque evidentemente se traten de intervenciones independientes.

Además de conectar dichos servicios, el objetivo principal del proyecto es alojar en este ámbito zonas de esparcimiento, una zona de aparcamiento, zonas de sombra y un carril bici; por lo que se puede entender la intervención como un parque lineal, que cumplirá con el objeto de coser los diferentes equipamientos y proporcionar un espacio anexo a la zona central del polígono que aloja el mercadillo y diferentes usos puntuales.

1.5.- De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (61, 63 y 190 LCSP)

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Pájara, es el Alcalde- Presidente de la Corporación.

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información relativa a la presente contratación en su Perfil del Contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha Ley, y a las normas reglamentarias que la desarrollen y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y a su desarrollo reglamentario. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa.

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

4.- APTITUD PARA CONTRATAR (arts. 65 y ss. LCSP)

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.

4.1.- Capacidad de obrar

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 18.2.1 del presente pliego

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.

Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 18.2.1 del presente pliego.

4.2.- Prohibiciones de contratar.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 18.2.2 del presente pliego.

4.3.- Solvencia.

    1. Solvencia económica y financiera:

  - Medios para acreditar la solvencia, se exigirá cualquiera de los medios siguientes (art.87 LCSP):

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1.299.982,68 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión, de conformidad con la norma de elaboración de las cuentas anuales 11ª Cifra anual de negocios de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas.

En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 1.299.982,68 euros.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

    1. Solvencia técnica o profesional:

  - Medios para acreditar la solvencia se exigirá cualquiera de los medios siguientes (art.88 LCSP):

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Dichos trabajos deberán ser correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 80% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. El personal mínimo será el establecido en el Estudio de seguridad y salud del proyecto que se licita.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

4.4.- Concreción de las condiciones de solvencia.

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3.2., las personas licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato.

4.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la DT 3ª LCSP.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

5.- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS (arts.77 y 78 LCSP)

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

El art. 101 de la LCSP establece que el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (Impuesto General Indirecto Canario en este caso), pagadero según las estimaciones del órgano de contratación.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Por lo que para ser adjudicataria del presente contrato es preciso estar en posesión de la siguiente clasificación empresarial:

GRUPO: G SUBGRUPO: 6 CATEGORIA: 4

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP)

6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, que deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de 1.390.981,47 euros, incluido I.G.I.C., que en el presente caso es 7%.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
Siendo por tanto el desglose del presupuesto el siguiente:

  1. Presupuesto de ejecución material: 1.092.422,42 €.

· Gastos Generales (13%): 142.014,91 €.

  1. Beneficio Industrial (6%): 65.545,35€.

·Presupuesto de ejecución por contrata: 1.299.982,68 €.

· IGIC (7 %): 90.998,79 €.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

  1. Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 1.390.981,47 €.

Por lo expuesto, el presupuesto de Licitación es de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (1.299.982,68 €) más NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS (90.998,79 €) de IGIC, al tipo del 7%, lo que asciende a una cantidad total de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (1.390.981,47 €).

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 35.1.l y 116.3 LCSP)

Existe crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 1532 60100 por los siguientes importes:
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

    1. Presupuesto de licitación:…....:	1.299.982,68 euros.
	Igic 7%:………………………:	90.998,79 euros.
Total...........:	1.390.981,47 euros.

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP)

8.1.- El valor estimado del contrato,	asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
SESENTA Y OCHO CENTIMOS (1.299.982,68 €), ya que no se prevé posible prórroga ni
modificación en la presente licitación.

9.- PRECIO DEL CONTRATO

9.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC.

9.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la Administración.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

REVISIÓN DE PRECIOS (art. 103 y ss. LCSP)

precios.
Dada cuenta de la duración del contrato en la presente licitación no habrá revisión de

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP)

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de CINCO (5) MESES, a contar desde la iniciación de las mismas.

11.2.-.De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

12.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

12.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

13.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad- precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

13.1.1.- Criterios cualitativos y medioambientales:
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

Nº	CRITERIO	PONDERACIÓN
1	Cualificación y experiencia del personal adscrito a la obra	20 puntos
2	Empleo de pavimentos descontaminantes	10 puntos

obra:
Explicación del criterio 1.- Cualificación y experiencia del personal adscrito a la

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
La cualificación y experiencia del personal adscrito en la obra, se referirá en concreto al jefe de obra y al encargado de la misma. Para su valoración se tendrá en cuenta:
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Cualificación y experiencia del jefe de obra (10 puntos):

  1. Titulación de arquitecto, aparejador, ingeniero de obras públicas u otro técnico competente con experiencia en más de 5 obras similares al objeto del contrato: 10 puntos.
  2. Titulación de arquitecto, aparejador, ingeniero de obras públicas u otro técnico competente con experiencia en más de 2 obras similares al objeto del contrato: 5 puntos.

Cualificación y experiencia del encargado de obra (10 puntos):

  1. Oficial de primera con experiencia en más de 10 obras similares al objeto del contrato: 10 puntos.
  2. Oficial de primera con experiencia en más de 5 obras similares al objeto del contrato: 5 puntos.

Para acreditar la experiencia se deberá aportar declaración responsable indicando la titulación y experiencia. En caso de resultar adjudicatario se aportarán las titulaciones y certificados de obras ejecutadas. Serán obras similares aquellas de construcción o reformas/ acondicionamiento de edificación.

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

su valoración conforme a la cuantía máxima permitida.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

La elección del contratista de la obra se realizará en base a una puntuación de 1 a 100, proponiéndose evaluar los aspectos que se han citado anteriormente, con sus correspondientes ponderaciones, según lo establecido en la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Explicación del criterio 2.- Empleo de pavimentos descontaminantes

El 95% de la población está respirando aire contaminado según el último informe de Ecologistas en Acción basándose en las recomendaciones de la OMS. De este porcentaje, los más afectados son los habitantes de las ciudades. Estos sufren, además de los altos niveles de O3 troposférico, los NOx producidos por la oxidación de los gases de combustión originados por los vehículos y las industrias.

En la actualidad se dispone de materiales descontaminantes aplicados al sector de la construcción. Estos materiales están basados en la actividad fotocatalítica de uno de sus componentes (fotocatalizador), que por su precio y eficacia suele ser TiO2, y está ubicado en la superficie del elemento constructivo. El fotocatalizador utiliza luz solar y oxígeno para reaccionar químicamente con los compuestos contaminantes y descomponerlos volviéndolos así inocuos. Este proceso, en teoría, no se agota en el tiempo, ya que el catalizador no se modifica químicamente, siempre y cuando la superficie mantenga sus propiedades originales.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Se ha visto que existen en el mercado una gran variedad de elementos y materiales que incluyen en sus propiedades la actividad fotocatalítica. Esto además de conllevar la limpieza del aire que los rodea de gases NOx, les atribuye paralelamente, también otras características como la de autolimipieza, muy útil en fachadas o muros exteriores y la de desinfección, interesante sobre todo para espacios habitados por la población más vulnerable.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Se trata de materiales con un coste añadido únicamente de entre un 5-10% más que los materiales convencionales. Este sobrecoste, la todavía escasa industrialización y variedad de productos en el mercado y el desconocimiento aún por parte de muchos proyectistas tanto del producto como de sus precios aproximados propician que sean materiales que se utilizan en proyectos muy puntuales y sobretodo proyectos promovidos por la administración.

Por otro lado, se ha visto también que la reducción de gases NOx producida por estos materiales una vez se han colocado en obra oscila entre un 10%-65% dependiendo de la radiación. Pero teniendo en cuenta que este efecto es constante las 24h del día es una cantidad nada despreciable que puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades produciendo un ahorro de gran magnitud en los gastos de salud pública.

Se valora por tanto el empleo de materiales descontaminantes por fotocatálisis:

Material empleado	puntuación
Baldosas y adoquines fotocatalíticos	10

Para valorarse el presente apartado se deberá presentar compromiso del empleo de dicho tipo de materiales en la totalidad del proyecto (baldosas y adoquines). A la recepción de los materiales se deberá aportar certificado o acreditación que confirme que los productos empleados cumplen los requisitos indicados.

Para cada material propuesto se deberá indicar la mejora ambiental cuantificada que supone la incorporación de dicho material y la documentación que lo acredita.

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

13.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS	PUNTUACIÓN
1. Mejor Oferta económica	50 puntos
2. Aportación de material para el mantenimiento de la obra.	20 puntos

Explicación del criterio 2.- Aportación de material para el mantenimiento y conservación de la obra.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Se valorará el compromiso del contratista de aportación de material de pavimentación (baldosas, adoquines, pavimentos táctiles..) y piezas especiales ( bordillos, peldaños, rígolas..) empleados en la ejecución de la obra para su posterior mantenimiento. Se valorará el porcentaje de material respecto al efectivamente empleado en la ejecución de la obra.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Al finalizar la obra, a la firma del acta de recepción, el contratista aportará un informe con la relación de materiales empleados en la obra y la justificación del acopio de material realizado en el almacén municipal de Morro Jable en el porcentaje ofertado. El porcentaje deberá afectar a todos los materiales empleados de pavimentación, (y a cada tipo o modelo de baldosas, adoquines, pavimentos táctiles..) y piezas especiales ( bordillos, peldaños, rígolas..)

Porcentaje de mantenimiento	material	aportado	para	Puntuación
10%				20 puntos
5%				10 puntos

Valoración de las ofertas económicas.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

La elección del contratista de la obra se realizará en base a una puntuación de 1 a 100, proponiéndose evaluar los aspectos citados, con sus correspondientes ponderaciones, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa o proporción directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial 84/2006, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 159 LCSP)

14.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante y en la forma indicada en los apartados siguientes.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

14.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). De acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

En la citada guía, se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

A estos efectos, es requisito inexcusable, ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico) disponible en el anterior enlace).

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

14.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos hasta 5 días antes

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.

14.4. - Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato.

14.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

14. bis) CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. Confidencialidad:
El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la AEPD y que sean concernientes a la prestación aquí regulada.

En particular, será considerado como información confidencial todo el saber hacer resultante de la ejecución de las prestaciones contratadas, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Protección de datos:

Normativa:

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

personales (RGPD), y la normativa complementaria.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.

Tratamiento de Datos Personales:

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar adecuadamente los datos personales de los cuales AEPD es Responsable del Tratamiento.

Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Por tanto, sobre la AEPD recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Estipulaciones como Encargado de Tratamiento:

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de AEPD por escrito en cada momento.

El adjudicatario informará inmediatamente a la AEPD cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación o de su

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de la AEPD dicha documentación acreditativa.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo a la AEPD, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales, responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, a devolver o destruir los Datos Personales a los que haya tenido acceso; los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Según corresponda llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que se especifiquen, equipamiento que podrá estar bajo el control de la AEPD o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por la AEPD, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

Salvo que se indique otra cosa o se instruya así expresamente por la AEPD, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a la AEPD de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a la AEPD, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a AEPD, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a la AEPD con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Asistirá a la AEPD, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con la AEPD en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo, pondrá a disposición de la AEPD, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la AEPD.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de la AEPD a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de AEPD toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones:

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de la AEPD, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la AEPD

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones:
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la AEPD.

Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la AEPD a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informará a la AEPD de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así a la AEPD la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de la AEPD a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Información:

Los datos de carácter personal serán tratados por la AEPD para ser incorporados al sistema de tratamiento “Gestión presupuestaria y económica”, cuya finalidad es la tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato.

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de la AEPD.

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid o en la dirección de correo electrónico dpd@agpd.es.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 159.4 LCSP)
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

15.1.-Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico, denominado
“Documentación administrativa y proposición”.

En dicho archivo se incluirá:

1º ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
(Se hará constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las notificaciones telemáticas para su acceso mediante certificado electrónico de representante o certificado personal respectivamente).

2º DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). A cumplimentar
conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo I, firmado por el licitador o su representante

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

3º COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, EN
SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar asimismo su DEUC.

4º DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, EN SU CASO.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
Conforme al modelo que se acompaña como Anexo II.

5º Certificado (formato pdf) de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6º ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. Los
empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:
  PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
  Firma interna
- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP

7º PROPOSICIÓN. También se incluirá en este sobre la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador, de conformidad con lo indicado en los criterios de adjudicación.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo III de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto Indirecto Canario que deba ser repercutido.

Se incluirá también en este sobre su oferta relativa a los criterios establecidos en la Cláusula 13.1.1, que deberá redactarse según modelo anexo IV al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. La no inclusión en el archivo electrónico de la documentación relativa a los criterios de adjudicación no será subsanable. (Resolución 264/2019, de 25 de marzo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

16.- MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 159 y 326 LCSP)

16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir el archivo electrónico, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las personas licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.

Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el órgano de contratación:
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
-Un Presidente o Presidenta, que será en su caso el Concejal Delegado de Obras Municipales.
-El Secretario General de la Corporación o la persona que legalmente le sustituya.
-El interventor General de la Corporación o la persona que legalmente le sustituya.
-Un Secretario o Secretaria que será una persona funcionaria -o, en su defecto, otro tipo de personal-, dependiente del órgano de contratación.
-Un Arquitecto municipal.

17.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (art 159 LCSP)
17.1.- La Mesa de Contratación realizará en acto público, salvo que se prevea el uso de medios electrónicos, la apertura de las proposiciones presentadas por las personas licitadoras que han concurrido, en forma y plazo, a la licitación convocada.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación razonada, que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 13 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 13.1 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Si alguna persona licitadora de las requeridas no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.

17.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las siguientes:

-Cuando la proposición económica sea inferior en un 20% a la media de las ofertas presentadas.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

17.3.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

17.4 –No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70 LCSP)
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Antes de proceder a la exclusión, se dará audiencia a la correspondiente empresa para que justifique que su intervención en la fase preparatoria del contrato no falseará la competencia y la igualdad de trato de todos las personas licitadoras, adoptándose, además, las medidas previstas en el artículo 70.1 de la LCSP

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional

18.- ADJUDICACIÓN (art. 150.2 y 158 LCSP)
18.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación euros. Asimismo, se recabará la misma documentación a la persona licitadora siguiente, por el

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

18.2.- DOCUMENTACIÓN:
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

18.2.1.-	Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación.

18.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
Las restantes personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

18.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

18.2.2.- Documentación acreditativa de la solvencia

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

18.2.3.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 19 del presente pliego.
18.2.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, la persona licitadora inscrita en el citado Registro podrá, a su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del citado Registro los datos correspondientes.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
  1. -.- Presentada la garantía definitiva, la adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las personas licitadoras podrán retirar sus ofertas.
18.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

19.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107, 108 y 109 LCSP)
19.1.- La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro del plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe del 5% del precio final, IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.

19.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o por contrato de seguro de caución ,en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Pájara. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
La garantía definitiva podrá constituirse mediante la retención de parte del precio.

19.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
19.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la persona adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

19.5.- Si la entidad propuesta como adjudicataria tiene la condición de centro especial de empleo de iniciativa social o empresa de inserción, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta de la LCSP estará exenta de constituir garantía definitiva.

III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36 y 153 LCSP)

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

20.1.- Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización en documento administrativo, que es título válido para acceder a cualquier registro público.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la persona contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la persona adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la persona contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 237 LCSP )
21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la persona contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación.

21.2.- Cuando, a juicio de la Dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la persona contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por la Dirección de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificada la persona contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

22.- PROGRAMA DE TRABAJO
22.1.- La persona contratista deberá presentar, en plazo máximo de quince días desde la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se determinen reglamentariamente.

22.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra.

22.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, de manera que los plazos parciales en él establecidos se entenderán integrados en el contrato a efectos de su

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS (PCAGO)

23.1.- La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona contratista.

23.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, la persona contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Gobierno de Canarias.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por cuenta de aquélla.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

V
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA CONTRATISTA (PCAGO)
24.1.- La Administración, a través de la Dirección facultativa nombrada al efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por medio de su delegado o delegada de obra.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
24.2.- El delegado o delegada de obra de la persona contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares.

25.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
(arts. 62 y 238 LCSP)
La Dirección facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable del trabajo, supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursando a la persona contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

26.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA (art. 238 LCSP)
26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

26.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

vinculen al Estado.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la persona contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

26.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. (art. 197 LCSP)
Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto. (art. 196 LCSP)
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

26.5.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

26.6.- La persona contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

26.7.- La persona contratista está obligada a depositar una fianza o garantía provisional de 901,52 € que se realizará en la depositaría del Cabildo Insular y posteriormente deberá presentar el justificante de ingreso en el Servicio de Carreteras antes del inicio de las obras. La fianza responderá por la correcta ejecución de lo autorizado y por los daños que se pudieran ocasionar a la carretera o a su infraestructura con motivos de las obras.

26.8.- Asimismo, la persona contratista contrae las siguientes obligaciones que tienen el

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

carácter de obligaciones contractuales esenciales:
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

26.8.1.- Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.
26.8.2.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 13.1 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.
26.8.3.- Pagar, en las condiciones establecidas, a las personas subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato.
26.8.4.- El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, en virtud de lo establecido en el Art.7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

26.9.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

26.9.1.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, un 20 por ciento de dicho personal deberá ser contratado de entre personas que se encuentren en situación de riesgo o exclusión social a través de Empresas de Inserción social.
Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por personas descritas en el párrafo anterior.
26.9.2.- Durante la ejecución del contrato, el contratista habrá de responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
Asimismo, el adjudicatario, deberá realizar la gestión de residuos bio-sanitarios de acuerdo a la normativa que regula esta materia del correcto reciclaje de todos los materiales.
26.9.3.-El contratista aportará con anterioridad al inicio de los trabajos un programa de información de afectación al entorno inmediato.
26.9.4.- Se realizará un estudio de la movilidad afectada durante la ejecución de las obras, debiendo adoptar medidas que garanticen el paso adaptado y libre de obstáculos, prestando especial atención a los aspectos de seguridad y comodidad de todas las personas, y en especial de aquellas con movilidad reducida. En estas medidas de movilidad se deberán planificar los caminos y viales dentro de la zona afectada por la obra para que los desplazamientos sean eficaces y seguros.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
26.9.5.- La obra se ejecutará por tramos de modo que se causen las menores molestias a los vecinos, y comercios de la zona, debiendo abrirse al uso público aquellas zonas ya.

26.9.3.- El contratista adoptará las medidas oportunas de información previa a los vecinos de los cambios que se realicen en la movilidad del área afectada por las obras, disponiendo para ello de carteles informativos en los accesos a la obra. Instalará además en los principales accesos dos carteles de dimensiones 1,22x2,44, independientes al cartel principal de obra, con planimetría indicativa de las obras realizadas en la zona.

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Las obligaciones contenidas en este apartado tienen el carácter de obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el Artículo 211 de la LCSP y conforme a lo dispuesto en la cláusula que regula la resolución del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

El incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones traerá consigo la imposición de penalidades proporcionales a la gravedad de incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA

27.1.- Son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por aquélla, como en el documento de formalización del contrato. (art. 139.4 LCSP)
Se consideran también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

27.3.- Serán de cuenta de la persona contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta de la persona contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

27.4.- Asimismo correrán a cargo de la persona del contratista los gastos derivados de las obligaciones específicas a los que hace referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas.

28.- ABONOS A LA PERSONA CONTRATISTA (arts. 198 y 240 LCSP ).

28.1.- A efectos de pago a la persona contratista, la Dirección de la obra expedirá certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez (10) días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia a la persona contratista a efectos de que ésta, en el plazo de diez (10) días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de la Dirección facultativa de la obra designada por la Administración.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
La persona contratista deberá enviar dicha factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la expedición de la certificación mensual de la obra realizada, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Entidad:	Ayuntamiento de Pájara
NIF	P3501600E

U. Contable:	U. Gestor:	U. Tramitadora:
L01350154	L01350154	L01350154

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la persona contratista y en su caso, la persona endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores del Ayuntamiento de Pájara.

28.3.- Si la factura se ha tramitado correctamente por la persona contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de conformidad.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
Si la persona contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la persona contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los referidos plazos, la persona contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la persona contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el artículo 199 de la LCSP.
28.4.- La persona contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

28.5.- Previa petición escrita de la persona contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.
28.6.- La persona contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 200 LCSP)

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO
(arts. 192, 193, 194 y 195 LCSP)
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

29.1.- La persona contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 11 del presente pliego.

29.2.- Incumplimiento de plazos

29.2.1.- Si llegado el final de la obra, la persona contratista hubiere incurrido en demora, por causa a ella imputable, la Administración podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 5 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la persona contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.2.2.- La constitución en mora de la persona contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

29.2.3.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la persona contratista, la Administración podrá a petición de ésta o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que la persona contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.

29.3.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato.

29.3.1.- En el caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud de este contrato, o las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 10% del precio del contrato, IGIC excluido.

29.3.2.- Cuando la persona contratista, por causas a ella imputables, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o bien imponer una penalización económica por importe del 10% del precio del contrato, IGIC excluido. (art. 192.2 LCSP)

29.4.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptando a propuesta de la persona responsable supervisora de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar al contratista, o cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, sobre la garantía definitiva.

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la persona contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

V
SUBCONTRACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

30.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216 y 217 LCSP)
30.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
    1. Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de contacto y representante o representantes legales de la persona subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
    1. La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.
    2. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
      NOMBRE: JUAN JUNCAL
      PEDRO ARMAS ROMERO
      42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

30.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la persona subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 26.9 del presente pliego.

30.3.- La persona contratista deberá pagar a las personas subcontratistas o suministradoras en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

30.4.- La Administración contratante comprobará que el contratista paga debidamente a las personas subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista adjudicataria

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la persona contratista adjudicataria deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

Además el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la imposición de las siguientes penalidades, previo informe del Director facultativo y en función de su repercusión en la ejecución del contrato:
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

-Imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
-Resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

31.- CESIÓN DEL CONTRATO
La persona contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

32.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la persona contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la persona contratista.

VI MODIFICACIÓN DE CONTRATO

33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCAP)
33.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

33.2.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará durante su vigencia cuando concurran las siguientes circunstancias:

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas en el apartado siguiente.

33.3.-	Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.

33.4.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otra persona empresaria en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCAP.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

33.5.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210 de la LCAP.

33.6.- Cuando la Dirección facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCAP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con arreglo a lo estipulado en el artículo 242 de la LCAP.

33.7.- Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

34.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP)
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

El acta de suspensión será firmada por la persona responsable del contrato y la persona contratista y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión.

Debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCAP.

VII FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. (arts. 210 y 243 LCSP).
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por la persona contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

35.2.- La persona contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa designada por la Administración representante de esta, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la persona funcionaria técnico designada por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la persona Directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la persona contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que

recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

35.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

36.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO	(211 y 245 de la LCSP.)
Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP.
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la
LCSP.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona
contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

37.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN.
37.1.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro del plazo fijado en la LCAP.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la cláusula siguiente, la Dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o a instancia de la persona contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la Dirección formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada a la persona contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación de la persona contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP.)
38.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 1 año a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP.

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

39.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art.111 LCSP)
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
39.1.- Cumplidas por la persona contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la persona contratista.
39.2.- En el supuesto de recepción parcial del suministro, no se podrá devolver o cancelar la parte proporcional de la garantía.

39.3.- Transcurridos SEIS (6) MESES, desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la persona contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las que responde la garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

40.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP)
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá esta de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
--------o0o--------

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

# ANEXO I INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables previamente presentadas en el Sobre n º UNO requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 4.

Formulario normalizado DEUC.
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las siguiente direccion electrónicas:
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Instrucciones.
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigidas se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios externos.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo II.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos:
  1. Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
  2. Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%
Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER
ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

-Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
  1. Identificación Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).
    PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
    Firma interna
  2. Información general
  3. Forma de participación

-Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

Representación, en su caso (datos del representante)

-Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Recurso (Sí o No)

-Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos)
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción)

-Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva
-Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA
SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones)
-Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
-Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA
LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto)

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente (cumplimentar todas las:

-Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes).
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
-Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación).
-Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación).
-Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

(Lugar, fecha, firma)

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

# ANEXO II: Modelo de declaración de empresas vinculadas
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

D/Dª.…………..,mayor de edad, con domicilio en…………..C/ o Plaza……………, con D.N.I.……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición presentada
para la contratación de la Obra	, DECLARO:

a) Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurra los requisitos señalados en el citado precepto.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE

Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF………………………..

1.-
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

2.-

3.-

B) En caso de no tener empresas vinculadas:

D/Dª.…………..,mayor de edad, con domicilio en…………..C/ o Plaza……………, con D.N.I.……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición presentada
para la contratación de	, DECLARO:

-NO TENER EMPRESAS VINCULADAS

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

# A N E X O III
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C
MODELO DE PROPOSICIÓN Y CRITERIO AUTOMATICO PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

D.......................................................................................,	con	D.N.I.	nº
....................................., mayor de edad, con domicilio en
................................................................................., enterado del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la Contratación de las Obras	y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre ......................... ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Precio: (en letras)……….…. euros; (en números) (… ) euros . (..%) IGIC: …………….……. euros.
(art. 102 LCSP)

Total:	(….) euros.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
Asimismo declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes:

Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta

Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida.

- Que tiene la solvencia exigida para contratar por el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.
- Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública

Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia.
[Lugar, fecha y firma del licitador.]

# ANEXO IV
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

MODELO RELATIVO A LOS CRITERIOS AUTOMATICOS, DIFERENTES DEL PRECIO, DE LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

D.......................................................................................,	con	D.N.I.	nº
.....................................,	mayor	de	edad,	con	domicilio	en
.................................................................................,	enterado	del	pliego	de	cláusulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la Contratación de la
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
Obra
y	aceptando	íntegramente	el
contenido de los mismos, en nombre ......................... ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), respecto de los criterios objetivos se COMPROMETE:
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

1.-Compromiso del licitador de aportar material de pavimentación (baldosas, adoquines, pavimentos táctiles..) y piezas especiales ( bordillos, peldaños, rígolas..) empleados en la ejecución de la obra para su posterior mantenimiento, en el porcentaje %.

2.- Compromiso de emplear en la ejecución de la obra el siguiente personal:
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

- Titulación de arquitecto, aparejador, ingeniero de obras públicas u otro técnico competente con experiencia en obras similares al objeto del contrato.
- Oficial de primera con experiencia en obras similares al objeto del contrato.

3.- Compromiso del empleo de:

- Baldosas o adoquines fotocatalíticos. SI	N
O

[Lugar, fecha y firma del licitador.]

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

# INFORME TÉCNICO
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Condiciones técnicas que han de regir la contratación de la obra
denominada " VIARIO EN EL POLÍGONO D5”.

1.- Objeto del Contrato

1.1.- Se propone el presente Pliego de condiciones técnicas particulares para la adjudicación del contrato de obras del proyecto denominado " VIARIO EN EL POLÍGONO D5 ", en Cañada del Río, T.M. de Pájara, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. Expedientes municipales - 3/2021 I - 250/2020 CM.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

La obra se ejecutará de acuerdo con el proyecto y aplicando medidas de protección y buena gestión ambiental

Al exceder la magnitud de las obras las propias de las meras labores de conservación y mantenimiento se hace precisa la contratación externa de las mismas.

De acuerdo con la Ley de Contratos, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

El contrato de obra se refiere a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el art. 99 de la Ley de Contratos, respecto a la división en lotes de los contratos, se debe justificar la no división en lotes por motivos válidos. Considero que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en la ejecución de las obras dificultaría técnicamente la correcta ejecución del mismo. La coordinación en el tiempo de los diferentes contratos para la ejecución simultánea de una obra es de difícil solución, ya que de surgir algún problema durante la contratación o ejecución del contrato de alguno de los lotes, éste arrastraría a los demás.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

A esto hay que sumar la dificultad para la coordinación de ejecución de prestaciones sin un jefe de obra único y la complejidad del cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en las obras cuando aparecen varios contratistas simultáneamente en lugar de uno principal y otros subcontratados.

Dicho objeto corresponde al código 45233200-1, 45232000, 45316100-6 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (Trabajos diversos de pavimentación.- Obras auxiliares para tuberías y cables.- Instalación de equipo de alumbrado exterior).

1.2.- la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2021 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el proyecto de referencia.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración.

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

2.- Presupuesto.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)
1.092.422,42 euros.
GASTOS GENERALES 13%	142.014,91 euros.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	65.545,35 euros.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA	1.299.982,68 euros. IGIC 7%	90.998,79 euros.
TOTAL	1.390.981,47 euros.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS incluido I.G.I.C. (1.390.981,47€), siendo el importe del I.G.I.C. de NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (90.998,79€)

3.- Precios.

Se incluyen los costes indirectos en virtud de lo dispuesto R.D. 1098/2001 de 12 Octubre en su Art 153. Precios y gastos en su punto 2 y el pliego de condiciones el Pliego General de Condiciones de la Edificación de la D.G.A en su Epígrafe 3 DE LOS PRECIOS Art. 57.

Cuando así esté previsto en los pliegos de los contratos de obras y en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se podrá llevar a cabo la revisión periódica y predeterminada de los precios, aplicando a las fórmulas-tipo generales vigentes, los índices mensuales de precios de los materiales básicos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y publicados trimestralmente mediante orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe favorable del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. Los pliegos del contrato deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Dicha revisión sólo podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe. Conforme a la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el art. 131 del RG de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el porcentaje en concepto de gastos generales se fija en el 13%, y el 6% en concepto de beneficio industrial.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

El plazo de ejecución de las obras es de 5 MESES, plazo inferior a dos años. No se aplicará revisión de precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

La unidad de obra se define y contrata por su texto y su precio unitario, más las prácticas y costumbres de la buena construcción, aunque no queden recogidas explícitamente. Será el director de obra quien determine los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta ejecución y acabado de las diferentes unidades de obra.

4.- Plazo de ejecución.

Las obras tendrán que estar ejecutadas en un plazo de 5 meses desde el inicio de las mismas.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

5.- Criterios de adjudicación.

1.- La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

Nº	CRITERIO	PONDERACIÓN
1- C. Económicos	1.1- Menor Oferta Económica	50 puntos
	1.2- Aportación de material para el mantenimiento de la obra.	20 puntos
2 - C. Cualitativos y medioambientales	2.1- Cualificación y experiencia del personal adscrito a la obra	20 puntos
	2.2- Empleo de pavimentos descontaminantes	10 puntos

Explicación del criterio 1.2.- Aportación de material para el mantenimiento y conservación de la obra.

Se valorará el compromiso del contratista de aportación de material de pavimentación (baldosas, adoquines, pavimentos táctiles..) y piezas especiales ( bordillos, peldaños, rígolas..) empleados en la ejecución de la obra para su posterior mantenimiento. Se valorará el porcentaje de

NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)
HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Al finalizar la obra, a la firma del acta de recepción, el contratista aportará un informe con la relación de materiales empleados en la obra y la justificación del acopio de material realizado en el almacén municipal de Morro Jable en el porcentaje ofertado. El porcentaje deberá afectar a todos los materiales empleados de pavimentación, (y a cada tipo o modelo de baldosas, adoquines, pavimentos táctiles..) y piezas especiales ( bordillos, peldaños, rígolas..)
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Porcentaje de material aportado para mantenimiento	Puntuación
10%	20 puntos
5%	10 puntos

Explicación del criterio 2.- Cualificación y experiencia del personal adscrito a la obra:
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

La cualificación y experiencia del personal adscrito en la obra, se referirá en concreto al jefe de obra y al encargado de la misma. Para su valoración se tendrá en cuenta:

Cualificación y experiencia del jefe de obra (10 puntos):

- Titulación de arquitecto, aparejador, ingeniero de obras públicas u otro técnico competente con experiencia en más de 5 obras similares al objeto del contrato: 10 puntos.
  PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
  Firma interna
- Titulación de arquitecto, aparejador, ingeniero de obras públicas u otro técnico competente con experiencia en más de 2 obras similares al objeto del contrato: 5 puntos.

Cualificación y experiencia del encargado de obra (10 puntos):

- Oficial de primera con experiencia en más de 10 obras similares al objeto del contrato: 10 puntos
- Oficial de primera con experiencia en más de 5 obras similares al objeto del contrato: 5 puntos

Para acreditar la experiencia se deberá aportar declaración responsable indicando la titulación y experiencia. En caso de resultar adjudicatario se aportarán las titulaciones y certificados de obras ejecutadas. Serán obras similares aquellas de construcción o reformas/ acondicionamiento de edificación.

La oferta de mejoras en porcentajes o importes superiores a los límites máximos establecidos no será tenida en cuenta al objeto de la ponderación de los criterios, realizándose su valoración conforme a la cuantía máxima permitida.

La elección del contratista de la obra se realizará en base a una puntuación de 1 a 100, proponiéndose evaluar los aspectos que se han citado anteriormente, con sus correspondientes

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

2.1.- Empleo de pavimentos descontaminantes
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

El 95% de la población está respirando aire contaminado según el último informe de Ecologistas en Acción basándose en las recomendaciones de la OMS. De este porcentaje, los más afectados son los habitantes de las ciudades. Estos sufren, además de los altos niveles de O3 troposférico, los NOx producidos por la oxidación de los gases de combustión originados por los vehículos y las industrias.

En la actualidad se dispone de materiales descontaminantes aplicados al sector de la construcción. Estos materiales están basados en la actividad fotocatalítica de uno de sus componentes (fotocatalizador), que por su precio y eficacia suele ser TiO2, y está ubicado en la superficie del elemento constructivo. El fotocatalizador utiliza luz solar y oxígeno para reaccionar químicamente con los compuestos contaminantes y descomponerlos volviéndolos así inocuos. Este proceso, en teoría, no se agota en el tiempo, ya que el catalizador no se modifica químicamente, siempre y cuando la superficie mantenga sus propiedades originales.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

Se ha visto que existen en el mercado una gran variedad de elementos y materiales que incluyen en sus propiedades la actividad fotocatalítica. Esto además de conllevar la limpieza del aire que los rodea de gases NOx, les atribuye paralelamente, también otras características como la de autolimipieza, muy útil en fachadas o muros exteriores y la de desinfección, interesante sobre todo para espacios habitados por la población más vulnerable.

Se trata de materiales con un coste añadido únicamente de entre un 5-10% más que los materiales convencionales. Este sobrecoste, la todavía escasa industrialización y variedad de productos en el mercado y el desconocimiento aún por parte de muchos proyectistas tanto del producto como de sus precios aproximados propician que sean materiales que se utilizan en proyectos muy puntuales y sobretodo proyectos promovidos por la administración.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

Por otro lado, se ha visto también que la reducción de gases NOx producida por estos materiales una vez se han colocado en obra oscila entre un 10%-65% dependiendo de la radiación. Pero teniendo en cuenta que este efecto es constante las 24h del día es una cantidad nada despreciable que puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades produciendo un ahorro de gran magnitud en los gastos de salud pública.

Se valora por tanto el empleo de materiales descontaminantes por fotocatálisis:

Material empleado	puntuación
Baldosas y adoquines fotocatalíticos	10

Para valorarse el presente apartado se deberá presentar compromiso del empleo de dicho tipo de materiales en la totalidad del proyecto (baldosas y adoquines). A la recepción de los materiales se deberá aportar certificado o acreditación que confirme que los productos empleados cumplen los requisitos indicados.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

Para cada material propuesto se deberá indicar la mejora ambiental cuantificada que supone la incorporación de dicho material y la documentación que lo acredita.

Procedimiento de evaluación de las proposiciones

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

2.- La elección del contratista de la obra se realizará en base a una puntuación de 1 a 100, proponiéndose evaluar los aspectos citados, con sus correspondientes ponderaciones, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa o proporción directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial 84/2006, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

6.- Contratista.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)

El art. 101 de la LCSP establece que el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (Impuesto General Indirecto Canario en este caso), pagadero según las estimaciones del órgano de contratación.

La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente:

GRUPO: G SUBGRUPO: 6 CATEGORIA: 4

HASH DEL CERTIFICADO: 389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

7.- Prescripciones técnicas.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562828F3E6A5EFF986A409C

Las prescripciones técnicas son las que se describen en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto aprobado.

8.- Condiciones de ejecución.

El contratista aportará con anterioridad al inicio de los trabajos un programa de información de afectación al entorno inmediato.

Se realizará un estudio de la movilidad afectada durante la ejecución de las obras, debiendo adoptar medidas que garanticen el paso adaptado y libre de obstáculos, prestando especial atención a los aspectos de seguridad y comodidad de todas las personas, y en especial de aquellas con movilidad reducida. En estas medidas de movilidad se deberán planificar los caminos y viales dentro de la zona afectada por la obra para que los desplazamientos sean eficaces y seguros.
FECHA DE FIRMA: 26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021

La obra se ejecutará por tramos de modo que se causen las menores molestias a los vecinos, y comercios de la zona, debiendo abrirse al uso público aquellas zonas ya pavimentadas y que dispongan de las condiciones de seguridad necesarias, con anterioridad a la terminación completa de las obras.

El contratista adoptará las medidas oportunas de información previa a los vecinos de los cambios que se realicen en la movilidad del área afectada por las obras, disponiendo para ello de carteles informativos en los accesos a la obra. Instalará además en los principales accesos dos carteles de dimensiones 1,22x2,44, independientes al cartel principal de obra, con planimetría indicativa de las obras realizadas en la zona.
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIO ALCALDE-PRESIDENTE
Firma interna

En Pájara,

El Arquitecto Municipal
NOMBRE: JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO
42888969H LUIS FIDEL RODRIGUEZ (R: B76140953)